Bulwary Książęce już w stanie surowym zamkniętym!

Budowa Bulwarów Książęcych przy ul. Księcia Witolda 11 we Wrocławiu osiągnęła stan surowy zamknięty. Zaawansowanie realizacji I etapu prestiżowej inwestycji BPi Polska jest tym samym bardzo widoczne i wynosi już 75%. Bryła nowoczesnego kompleksu, powstającego w unikatowej lokalizacji pomiędzy dwoma ramionami Odry, już na stałe wpisała się we współczesny krajobraz miasta.

Bulwary Książęce powstają przy ul. Księcia Witolda 11 na wyspie Kępa Mieszczańska od strony Mostu Pomorskiego w bardzo bliskim sąsiedztwie Starego Miasta. Nowoczesny kompleks składa się z części mieszkalnej oraz towarzyszącej części usługowej zlokalizowanej w pieszym pasażu, który w ciekawy sposób wzbogaci tkankę miejską współczesnego Wrocławia. Budowa I etapu inwestycji osiągnęła już stan surowy zamknięty.

– Stan zaawansowania budowy I etapu inwestycji wynosi już 75%, z kolei montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku wynosi 70%. Po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego, kontynuowane są prace montażowe i wykończeniowe wewnątrz budynku, m.in. stolarki i ślusarki aluminiowej oraz drzwi wewnętrznych. W korytarzach i na klatkach schodowych układane są już płytki podłogowe. Na początku listopada rozpoczynamy również ogrzewanie całego obiektu. Na fasadzie budynku montowane są natomiast balustrady balkonowe, płyty włókno-cementowe oraz włoskie płyty ceramiczne Boa Diamante, które będą zmieniać swoją barwę w zależności od natężenia światła, koloru nieba i ruchu przepływającej obok Odry – mówi Wojciech Frelek, Project Manager w BPi Polska.

W ofercie belgijskiego dewelopera – firmy BPi Polska znajdują się wysokiej klasy mieszkania typu Comfort o wysokości 2,68m oraz apartamenty Prestige o wysokości 2,82m. W ramach pierwszego etapu powstanie 175 mieszkań, z których ponad 75% zostało już sprzedanych. Kolejne 177 mieszkań powstanie w ramach II etapu inwestycji. Ich sprzedaż ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Bulwary Książę to inwestycja doceniana przez rynek. Projekt został uznany za „Najlepszą inwestycję w Polsce”, plasując się tym samym na I miejscu „Rankingu najlepszych inwestycji deweloperskich 2017 roku”. Projekt BPi Polska zdobył też I miejsce w kategorii „Najlepsza inwestycja we Wrocławiu”.

Zakończenie budowy I etapu inwestycji Bulwary Książęce zaplanowane jest w połowie przyszłego roku.

Więcej informacji nt. inwestycji znajduje się na stronie http://www.bulwaryksiazece.pl/.